ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования город-курорт Геленджик

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы

(далее также – муниципальная программа)

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования

город-курорт Геленджик «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик»

на 2020-2025 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| Координаторы подпрограмм | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| Участники муниципальной программы | управление имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Развитие, реконструкция, капитальный ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы;  «Обращение с твердыми коммунальными отходами муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы;  «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Цель муниципальной программы | создание условий для повышения уровня комфортности проживания для человека, которые позволят не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечат высокое качество жизни в целом |
| Задачи муниципальной программы | проведение комплекса мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик;  сохранность и развитие объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город-курорт Геленджик;  обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории муниципального образования город-курорт Геленджик  развитие сети автомобильных дорог местного значения муниципального образования город-курорт Геленджик, повышение транспортно-эксплуатационного состояния и создание условий для комфортного проживания граждан |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | доля обслуживаемой площади зеленых насаждений;  уровень охвата населения муниципального образования город-курорт Геленджик договорами вывоза твердых коммунальных отходов;  доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;  количество обслуживаемых мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, относящихся к объектам культурного наследия и находящихся в казне муниципального образования город-курорт Геленджик;  доля благоустроенных воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Геленджик |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2020–2025 годы,  этапы не предусмотрены |
| Проекты в составе муниципальной программы | не предусмотрены |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы, в том числе на финансовое обеспечение проектов | общий объем финансирования муниципальной программы составляет 2 894 955,8 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств федерального бюджета – 3 438,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 2 208,4 тыс. рублей;  2021 год – 527,3 тыс. рублей;  2022 год – 703,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей  за счет средств краевого бюджета – 7 839,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 3 847,5 тыс. рублей;  2021 год – 1 893,9 тыс. рублей;  2022 год – 2 098,2 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей  за счет средств местного бюджета - 2 883 677,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 510 934,5 тыс. рублей;  2021 год – 474 580,6 тыс. рублей;  2022 год – 474 600,6 тыс. рублей;  2023 год – 474 520,6 тыс. рублей;  2024 год – 474 520,6 тыс. рублей;  2025 год – 474 520,6 тыс. рублей |

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального

образования город-курорт Геленджик

В современном городе, а тем более курорте, должна быть отлажена работа жилищно-коммунального комплекса, в том числе и по благоустройству территорий.

Основными стратегическими задачами является создание благоприятной среды жизнедеятельности населения, привлекательных условий для привлечения инвестиций, а также обеспечения социальной стабильности. Решение этих задач возможно исключительно при высоком уровне обеспеченности инженерной инфраструктурой и повышении уровня жилищных условий.

Жилищно-коммунальный сектор экономики является важным и достаточно сложным участком реформирования, здесь особенно остро сталкиваются рыночный и административный подходы, необходимо находить компромисс между экономической целесообразностью и социальной необходимостью. Необходимо предусмотреть комплексное планирование развития как жилищного, так и коммунального комплексов.

Муниципальная программа служит средством для решения задач социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Геленджик.

Основная цель проводимых мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства – создание комфортных и безопасных условий для проживания людей с соблюдением необходимых санитарных норм и правил, что напрямую зависит от технического состояния жилых домов и их конструктивных элементов, состояния инженерных сетей, благоустройства придомовых территорий.

Мемориальные сооружения несут в себе историческое значение и обеспечивают преемственность поколений в обществе. Содержание мемориальных сооружений и объектов необходимо для сохранения элементов уходящей или уже ушедшей культуры и образа жизни для потомков.

Благоустройство территории решает задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для всех видов деятельности населения.

Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Геленджик реализуется посредством комплекса мероприятий по содержанию мест захоронений, по содержанию муниципальных пляжей, по содержанию парков, скверов, озеленению, освещению, размещению малых архитектурных форм и т.д. Комплексное благоустройство означает разработку и реализацию той совокупности мероприятий, которые направлены на создание и развитие эстетичности и социально-экологической организованной городской среды.

Для защиты Геленджикской бухты от попадания загрязненных ливневых вод, с целью улучшения экологии зоны купания и обеспечения санитарной эпидемиологической безопасности населения необходима реконструкция действующих и строительство новых сетей ливневой канализации, а также сборного ливневого коллектора.

Одной из основных экологических проблем муниципального образования город-курорт Геленджик является проблема обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО). ТКО на территории муниципального образования город-курорт Геленджик вывозятся на полигон ООО «ТЕРРА-Н» в   
г. Новороссийске.

В настоящее время с учетом возрастающего потока отдыхающих весьма актуален вопрос утилизации, сбора и вывоза ТКО. Основной проблемой при оформлении документов на полигоны ТКО является их расположение на землях лесного фонда.

В связи с увеличением строительства новых объектов и проводимой реконструкцией действующих объектов на территории муниципального образования город-курорт Геленджик возникает необходимость благоустройства территории, прилегающей к каждому объекту, капитального ремонта дорог общего пользования, реконструкции набережной и пляжной полосы в городском округе.

Цели реформирования жилищно-коммунального хозяйства пока не достигнуты. Не обеспечено в полной мере нормативное качество жилищно-коммунальных услуг и нормативная надежность систем коммунальной инфраструктуры многоквартирных домов. Ситуация в жилищно-коммунальном комплексе характеризуется ростом износа основных фондов, высокими затратами на эксплуатацию жилищного фонда и низкой энергоэффективностью.

Для технического оснащения и перевооружения организаций жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик требуются значительные финансовые ресурсы, которых отрасль не имеет.

Низкие показатели финансово-хозяйственной деятельности организаций коммунального комплекса не позволяют решать вопросы привлечения кредитных ресурсов. В сложившейся ситуации решить проблему финансирования технического переоснащения организаций жилищно-коммунального хозяйства без государственной поддержки практически невозможно.

2. Цель, задачи и целевые показатели, сроки и этапы

реализации муниципальной программы

Цель муниципальной программы – создание условий для повышения уровня комфортности проживания для человека, которые позволят не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечат высокое качество жизни в целом.

Для достижения цели муниципальной программы требуется решение следующих задач:

- проведение комплекса мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик;

- сохранность и развитие объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город-курорт Геленджик;

- обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории муниципального образования город-курорт Геленджик;

- развитие сети автомобильных дорог местного значения муниципального образования город-курорт Геленджик, повышение транспортно-эксплуатационного состояния и создание условий для комфортного проживания граждан.

Данные о целевых показателях муниципальной программы представлены в приложении №1 к муниципальной программе. Методика расчета целевых показателей муниципальной программы представлена в приложении №2 к муниципальной программе.

Периодичность расчета целевых показателей – ежегодно.

Срок реализации муниципальной программы – 2020-2025 годы.

Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм и основных мероприятий

муниципальной программы

Перечень и описание основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении №3 к муниципальной программе.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

- подпрограмма «Развитие, реконструкция, капитальный ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы (приложение №4 к муниципальной программе). Данная подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по содержанию объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан;

- подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы (приложение №5 к муниципальной программе). Данная подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий по поддержанию и улучшению санитарного состояния муниципального образования город-курорт Геленджик;

- подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы (приложение №6 к муниципальной программе). Данная подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования и развития улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры.

4. Обоснование ресурсного обеспечения

муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы планируется осуществлять в установленном порядке за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов.

Предполагается привлечение средств:

- федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы   
«Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации   
от 9 августа 2019 года №1036;

- краевого бюджета в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от   
12 октября 2015 года №967, государственной программы Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от   
19 октября 2015 года №975.

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы  реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные мероприятия | | | | | |
| 2020 | 32 086,4 | 2 208,4 | 3 847,5 | 26 030,5 | 0,0 |
| 2021 | 28 266,8 | 527,3 | 1 893,9 | 25 845,6 | 0,0 |
| 2022 | 28 666,8 | 703,0 | 2 098,2 | 25 865,6 | 0,0 |
| 2023 | 25 785,6 | 0,0 | 0,0 | 25 785,6 | 0,0 |
| 2024 | 25 785,6 | 0,0 | 0,0 | 25 785,6 | 0,0 |
| 2025 | 25 785,6 | 0,0 | 0,0 | 25 785,6 | 0,0 |
| **Всего** | **166 376,8** | **3 438,7** | **7 839,6** | **155 098,5** | **0,0** |
| Подпрограмма «Развитие, реконструкция, капитальный ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства муниципального образования город-курорт Геленджик»  на 2020-2025 годы | | | | | |
| 2020 | 172 384,1 | 0,0 | 0,0 | 172 384,1 | 0,0 |
| 2021 | 173 991,2 | 0,0 | 0,0 | 173 991,2 | 0,0 |
| 2022 | 173 991,2 | 0,0 | 0,0 | 173 991,2 | 0,0 |
| 2023 | 173 991,2 | 0,0 | 0,0 | 173 991,2 | 0,0 |
| 2024 | 173 991,2 | 0,0 | 0,0 | 173 991,2 | 0,0 |
| 2025 | 173 991,2 | 0,0 | 0,0 | 173 991,2 | 0,0 |
| **Всего** | **1 042 340,1** | **0,0** | **0,0** | **1 042 340,1** | **0,0** |
| Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы | | | | | |
| 2020 | 65 908,9 | 0,0 | 0,0 | 65 908,9 | 0,0 |
| 2021 | 25 389,2 | 0,0 | 0,0 | 25 389,2 | 0,0 |
| 2022 | 25 389,2 | 0,0 | 0,0 | 25 389,2 | 0,0 |
| 2023 | 25 389,2 | 0,0 | 0,0 | 25 389,2 | 0,0 |
| 2024 | 25 389,2 | 0,0 | 0,0 | 25 389,2 | 0,0 |
| 2025 | 25 389,2 | 0,0 | 0,0 | 25 389,2 | 0,0 |
| **Всего** | **192 854,9** | **0,0** | **0,0** | **192 854,9** | **0,0** |
| Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы | | | | | |
| 2020 | 246 611,0 | 0,0 | 0,0 | 246 611,0 | 0,0 |
| 2021 | 249 354,6 | 0,0 | 0,0 | 249 354,6 | 0,0 |
| 2022 | 249 354,6 | 0,0 | 0,0 | 249 354,6 | 0,0 |
| 2023 | 249 354,6 | 0,0 | 0,0 | 249 354,6 | 0,0 |
| 2024 | 249 354,6 | 0,0 | 0,0 | 249 354,6 | 0,0 |
| 2025 | 249 354,6 | 0,0 | 0,0 | 249 354,6 | 0,0 |
| **Всего** | **1 493 384,0** | **0,0** | **0,0** | **1 493 384,0** | **0,0** |
| Общий объем финансирования по муниципальной программе | | | | | |
| 2020 | 516 990,4 | 2 208,4 | 3 847,5 | 510 934,5 | 0,0 |
| 2021 | 477 001,8 | 527,3 | 1 893,9 | 474 580,6 | 0,0 |
| 2022 | 477 401,8 | 703,0 | 2 098,2 | 474 600,6 | 0,0 |
| 2023 | 474 520,6 | 0,0 | 0,0 | 474 520,6 | 0,0 |
| 2024 | 474 520,6 | 0,0 | 0,0 | 474 520,6 | 0,0 |
| 2025 | 474 520,6 | 0,0 | 0,0 | 474 520,6 | 0,0 |
| **Всего по муниципальной программе** | **2 894 955,8** | **3 438,7** | **7 839,6** | **2 883 677,5** | **0,0** |

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.

5. Меры управления рисками с целью

минимизации их влияния на достижение целей

муниципальной программы

Следует выделить основные риски, которые могут существенно повлиять на реализацию муниципальной программы и достижение ее основных показателей:

- финансовые риски, в том числе сокращение лимитов финансирования муниципальной программы.

При наступлении подобных неблагоприятных факторов, исходя из новых бюджетных параметров, мероприятия будут пересмотрены с точки зрения их сокращения или снижения ожидаемых эффектов от их решения;

- правовые риски реализации муниципальной программы, связанные с возможными изменениями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления указанных рисков достигается путем проведения регулярного мониторинга изменений законодательства Российской Федерации и Краснодарского края и при необходимости – корректировки муниципальной программы;

- управленческие (внутренние) риски, в том числе связанные с неэффективным управлением реализации муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем за реализацией муниципальной программы.

В целях минимизации данных рисков будет осуществляться составление планов работ, контроль за их исполнением.

6. Меры правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы

Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрены.

7. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 февраля 2019 года №433   
«Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город-курорт Геленджик и о признании утратившими силу некоторых правовых актов администрации муниципального образования город-курорт Геленджик».

8. Механизм реализации муниципальной программы

и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, которое:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

- формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

- организует работу по достижению целевых показателей муниципальной программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

- представляет в управление экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - управление экономики) сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- готовит ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы и оценке ее эффективности;

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Координатор муниципальной программы ежеквартально с нарастающим итогом до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за исключением отчетного периода за год), представляет в управление экономики следующие документы:

- отчет об исполнении финансирования муниципальной программы;

- отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы;

- отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно, до 15-го февраля года, следующего за отчетным, представляет в управление экономики доклад о ходе реализации муниципальной программы.

Исполняющий обязанности начальника

управления жилищно-коммунального   
хозяйства администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик А.В. Сугибин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

муниципального образования

город-курорт Геленджик

«Развитие жилищно-коммунального

хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик»

на 2020-2025 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик»

на 2020-2025 годы

| №  п/п | Наименование целевого  показателя | Единица  измерения | Статус | Значение целевого показателя | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля обслуживаемой площади зеленых насаждений | % | 3 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 1.2 | Уровень охвата населения муниципального образования город-курорт Геленджик договорами вывоза твердых коммунальных отходов | % | 3 | 90,7 | 91,0 | 91,2 | 91,3 | 91,4 | 91,6 | 91,7 |
| 1.3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 3 | 48,0 | 46,0 | 45,0 | 44,0 | 43,0 | 42,0 | 41,0 |
| 1.4 | Количество обслуживаемых мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, относящихся к объектам культурного наследия и находящихся в казне муниципального образования город-курорт Геленджик | ед. | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.5 | Доля благоустроенных воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | % | 3 | - | 20,8 | 33,3 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Подпрограмма «Развитие, реконструкция, капитальный ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество аварийных деревьев на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | ед. | 3 | 188 | 169 | 161 | 153 | 145 | 138 | 131 |
| 2.2 | Количество обслуживаемых мест захоронения | ед. | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2.3 | Количество обслуживаемых фонтанов | ед. | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2.4 | Количество потребленной электроэнергии при уличном освещении муниципального образования город-курорт Геленджик | тыс. кВт/ч | 3 | 8 650 | 8 477,9 | 8 393,1 | 8 309,2 | 8 226,1 | 8 143,8 | 8 062,4 |
| Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля приобретенной спецтехники по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) в муниципальных предприятиях коммунального комплекса | % | 3 | 11,4 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Доля утилизированных ТКО в общем объеме образовавшихся ТКО | % | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.3 | Доля обустроенных мест (площадок) для накопления ТКО | % | 3 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Доля дорог, подлежащих уборке, содержанию и ремонту улично-дорожной сети муниципального образования город-курорт Геленджик | % | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2 | Доля протяженности капитально отремонтированных (отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4.3 | Доля протяженности систем ливневой канализации, нуждающейся в ремонте, в общей протяженности ливневой канализации | % | 3 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 |

Исполняющий обязанности начальника  
управления жилищно-коммунального хозяйства

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик А.В. Сугибин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

муниципального образования

город-курорт Геленджик

«Развитие жилищно-коммунального

хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик»

на 2020-2025 годы

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

муниципальной программы муниципального образования

город-курорт Геленджик «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства

муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы | | | | |
| 1.1 | Доля обслуживаемой площади зеленых насаждений | % | определяется как отношение обслуживаемой площади зеленых насаждений к общей площади зеленых насаждений муниципального образования город-курорт Геленджик | на основании производственных программ муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих обслуживание зеленых насаждений |
| 1.2 | Уровень охвата населения муниципального образования город-курорт Геленджик договорами вывоза твердых коммунальных отходов | % | определяется как отношение численности населения, охваченной договорами на вывоз ТКО к общей численности населения муниципального образования город-курорт Геленджик | на основании ведомственной отчетности муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих вывоз твердых коммунальных отходов, годовой |
| 1.3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | определяется как отношение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город-курорт Геленджик | постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 14 ноября 2014 года №3306 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город-курорт Геленджик» |
| 1.4 | Количество обслуживаемых мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, относящихся к объектам культурного наследия и находящихся в казне муниципального образования город-курорт Геленджик | ед. | количество обслуживаемых мемориальных сооружений «Вечный огонь» муниципального образования город-курорт Геленджик | реестр муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 1.5 | Доля благоустроенных воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | % | определяется как отношение количества благоустроенных воинских захоронений к общему количеству воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования город-курорт | карточки учета воинских захоронений военного комиссариата города Геленджик, форма № 5 приложение к директиве Генерального штаба ВС РФ от 28.03.2001 № ДГШ-7 |
| Подпрограмма «Развитие, реконструкция, капитальный ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства муниципального образования  город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы | | | | |
| 2.1 | Количество аварийных деревьев на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | ед. | количество аварийных деревьев, подлежащих сносу. Снижение количества аварийных деревьев на 5% ежегодно путем своевременного спила сухостоев на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | акты обследования зеленых насаждений, форма утвержденная постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 1 августа 2014 года № 2191 «Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги по выдаче порубочного билета» |
| 2.2 | Количество обслуживаемых мест захоронения | ед. | определяется путем подсчета количества обслуживаемых мест захоронения в городе-курорте Геленджик и сельских поселениях | реестр муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 2.3 | Количество обслуживаемых фонтанов | ед. | определяется путем подсчета количества обслуживаемых фонтанов, размещенных в городе-курорте Геленджике и сельских поселениях | реестр муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 2.4 | Количество потребленной электроэнергии при уличном освещении муниципального образования город-курорт Геленджик | тыс. кВт/ч | определяется как количество потребленной электроэнергии при уличном освещении муниципального образования город-курорт Геленджик. Сокращение объемов потребления электроэнергии на 1% ежегодно | на основании годовой ведомственной отчетности «Технико-экономические показатели уличного освещения в разрезе муниципальных образований Краснодарского края», направляемой в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края |
| Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы | | | | |
| 3.1 | Доля приобретенной спецтехники по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) в муниципальных предприятиях коммунального комплекса | % | определяется как отношение приобретенной спецтехники по сбору и транспортировке ТКО в муниципальных предприятиях коммунального комплекса к количеству имеющейся спецтехники по сбору и транспортировке ТКО с не истекшим сроком эксплуатации | на основании ведомственной отчетности муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих вывоз твердых коммунальных отходов, годовой |
| 3.2 | Доля утилизированных ТКО в общем объеме образовавшихся ТКО | % | определяется как отношение объема утилизированных ТКО к общему объему ТКО, образовавшихся в муниципальном образовании город-курорт Геленджик | на основании ведомственной отчетности муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих вывоз твердых коммунальных отходов, годовой |
| 3.3 | Доля обустроенных мест (площадок) для накопления ТКО | % | определяется как отношение количества обустроенных мест (площадок) для накопления ТКО к общему количеству мест (площадок) для накопления ТКО на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | реестр муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Геленджик |
| Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы | | | | |
| 4.1 | Доля дорог, подлежащих уборке, содержанию и ремонту улично-дорожной сети муниципального образования город-курорт Геленджик | % | отношение протяженности дорог, подлежащих уборке, содержанию и ремонту улично-дорожной сети, к общей протяженности дорог муниципального образования город-курорт Геленджик и сельских поселений | постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 14 ноября  2014 года №3306 (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 12 июля 2017 года №2465) |
| 4.2 | Доля протяженности капитально отремонтированных (отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | определяется как отношение протяженности капитально отремонтированных (отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения к суммарной протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 14 ноября 2014 года №3306 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город-курорт Геленджик» |
| 4.3 | Доля протяженности систем ливневой канализации, нуждающейся в ремонте, в общей протяженности ливневой канализации | % | определяется как отношение протяженности ливневой канализации, нуждающейся в ремонте, к общей протяженности ливневой канализации в муниципальном образовании город-курорт Геленджик | инвентаризационная опись по объектам внешнего благоустройства №8/ИНВ от 01.08.2013 |

Исполняющий обязанности начальника управления

жилищно-коммунального хозяйства администрации

муниципального образования город-курорт Геленджик А.В. Сугибин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

муниципального образования

город-курорт Геленджик

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Развитие

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик»

на 2020-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель - создание условий для повышения уровня комфортности проживания для человека, которые позволят не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечат высокое качество жизни в целом | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача - проведение комплекса мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Основное мероприятие:  «Формирование фонда капитального ремонта в части софинансирования доли муниципального образования город-курорт Геленджик», в том числе: | 2020 | 1 246,8 | 0,0 | 0,0 | 1 246,8 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 1 246,8 | 0,0 | 0,0 | 1 246,8 | 0,0 |
| 2022 | 1 246,8 | 0,0 | 0,0 | 1 246,8 | 0,0 |
| 2023 | 1 246,8 | 0,0 | 0,0 | 1 246,8 | 0,0 |
| 2024 | 1 246,8 | 0,0 | 0,0 | 1 246,8 | 0,0 |
| 2025 | 1 246,8 | 0,0 | 0,0 | 1 246,8 | 0,0 |
| **всего** | **7 480,8** | **0,0** | **0,0** | **7 480,8** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.1 | Формирование фонда капитального ремонта в части софинансирования доли муниципального образования город-курорт Геленджик за жилые помещения муниципального жилищного фонда, принадлежащие на праве собственности муниципальному образованию город-курорт Геленджик | 2020 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | Перечисление взносов на капитальный ремонт в соответствии со статьей 170 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года  №188-ФЗ | Управление жилищно-коммуналь-ного хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – управление ЖКХ) |
| 2021 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 |
| 2022 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 |
| 2023 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 |
| 2024 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 |
| 2025 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 |
| **всего** | **4 200,0** | **0,0** | **0,0** | **4 200,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.2 | Формирование фонда капитального ремонта в части софинансирования доли муниципального образования город-курорт Геленджик за нежилые помещения муниципального нежилого фонда, принадлежащие на праве собственности муниципальному образованию город-курорт Геленджик | 2020 | 546,8 | 0,0 | 0,0 | 546,8 | 0,0 | Перечисление взносов на капитальный ремонт в соответствии со статьей 170 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года  №188-ФЗ | Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 2021 | 546,8 | 0,0 | 0,0 | 546,8 | 0,0 |
| 2022 | 546,8 | 0,0 | 0,0 | 546,8 | 0,0 |
| 2023 | 546,8 | 0,0 | 0,0 | 546,8 | 0,0 |
| 2024 | 546,8 | 0,0 | 0,0 | 546,8 | 0,0 |
| 2025 | 546,8 | 0,0 | 0,0 | 546,8 | 0,0 |
| **всего** | **3 280,8** | **0,0** | **0,0** | **3 280,8** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.2 | Основное мероприятие:  «Управление реализацией муниципальной программы», в том числе: | 2020 | 24 214,1 | 0,0 | 0,0 | 24 214,1 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 24 214,1 | 0,0 | 0,0 | 24 214,1 | 0,0 |
| 2022 | 24 214,1 | 0,0 | 0,0 | 24 214,1 | 0,0 |
| 2023 | 24 214,1 | 0,0 | 0,0 | 24 214,1 | 0,0 |
| 2024 | 24 214,1 | 0,0 | 0,0 | 24 214,1 | 0,0 |
| 2025 | 24 214,1 | 0,0 | 0,0 | 24 214,1 | 0,0 |
| **всего** | **145 284,6** | **0,0** | **0,0** | **145 284,6** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.2.1 | Обеспечение деятельности в сфере установленных функций управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – управление ЖКХ) | 2020 | 17 995,6 | 0,0 | 0,0 | 17 995,6 | 0,0 | Осуществление деятельности управления ЖКХ | управление ЖКХ |
| 2021 | 17 995,6 | 0,0 | 0,0 | 17 995,6 | 0,0 |
| 2022 | 17 995,6 | 0,0 | 0,0 | 17 995,6 | 0,0 |
| 2023 | 17 995,6 | 0,0 | 0,0 | 17 995,6 | 0,0 |
| 2024 | 17 995,6 | 0,0 | 0,0 | 17 995,6 | 0,0 |
| 2025 | 17 995,6 | 0,0 | 0,0 | 17 995,6 | 0,0 |
| **всего** | **107 973,6** | **0,0** | **0,0** | **107 973,6** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.2.2 | Обеспечение деятельности в сфере установленных функций муниципального казенного учреждения «Бухгалтерия жилищно-коммунального хозяйства» (далее – МКУ «БЖКХ») | 2020 | 6 218,5 | 0,0 | 0,0 | 6 218,5 | 0,0 | Осуществление деятельности МКУ «БЖКХ» | управление ЖКХ |
| 2021 | 6 218,5 | 0,0 | 0,0 | 6 218,5 | 0,0 |
| 2022 | 6 218,5 | 0,0 | 0,0 | 6 218,5 | 0,0 |
| 2023 | 6 218,5 | 0,0 | 0,0 | 6 218,5 | 0,0 |
| 2024 | 6 218,5 | 0,0 | 0,0 | 6 218,5 | 0,0 |
| 2025 | 6 218,5 | 0,0 | 0,0 | 6 218,5 | 0,0 |
| **всего** | **37 311,0** | **0,0** | **0,0** | **37 311,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.3 | Основное мероприятие: «Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края», в том числе: | 2020 | 1 281,2 | 0,0 | 1 281,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 1 281,2 | 0,0 | 1 281,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 1 281,2 | 0,0 | 1 281,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **3 843,6** | **0,0** | **3 843,6** | **0,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.3.1 | Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по осуществлению регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля | 2020 | 1 281,2 | 0,0 | 1 281,2 | 0,0 | 0,0 | Осуществление государственного жилищного и лицензионного контроля | управление ЖКХ |
| 2021 | 1 281,2 | 0,0 | 1 281,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 1 281,2 | 0,0 | 1 281,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **всего** | **3 843,6** | **0,0** | **3 843,6** | **0,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.4 | Основное мероприятие:  «Содержание мемориальных сооружений», в том числе: | 2020 | 5 344,3 | 2 208,4 | 2 566,3 | 569,6 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 1 524,7 | 527,3 | 612,7 | 384,7 | 0,0 |
| 2022 | 1 924,7 | 703,0 | 817,0 | 404,7 | 0,0 |
| 2023 | 324,7 | 0,0 | 0,0 | 324,7 | 0,0 |
| 2024 | 324,7 | 0,0 | 0,0 | 324,7 | 0,0 |
| 2025 | 324,7 | 0,0 | 0,0 | 324,7 | 0,0 |
| **всего** | **9 767,8** | **3 438,7** | **3 996,0** | **2 333,1** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.4.1 | Содержание мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, относящихся к объектам культурного наследия и находящихся в казне муниципального образования город-курорт Геленджик | 2020 | 318,3 | 0,0 | 0,0 | 318,3 | 0,0 | Обслуживание  4 мемориальных сооружений «Вечный огонь» | управление ЖКХ |
| 2021 | 324,7 | 0,0 | 0,0 | 324,7 | 0,0 |
| 2022 | 324,7 | 0,0 | 0,0 | 324,7 | 0,0 |
| 2023 | 324,7 | 0,0 | 0,0 | 324,7 | 0,0 |
| 2024 | 324,7 | 0,0 | 0,0 | 324,7 | 0,0 |
| 2025 | 324,7 | 0,0 | 0,0 | 324,7 | 0,0 |
| **всего** | **1 941,8** | **0,0** | **0,0** | **1 941,8** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.4.2 | Ремонт и благоустройство воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | 2020 | 5 026,0 | 2 208,4 | 2 566,3 | 251,3 | 0,0 | Ремонт и благоустройство  2 братских кладбищ, 1 братской могилы, 2 одиночных могил | управление ЖКХ |
| 2021 | 1 200,0 | 527,3 | 612,7 | 60,0 | 0,0 | Ремонт и благоустройство  3 одиночных могил |
| 2022 | 1 600,0 | 703,0 | 817,0 | 80,0 | 0,0 | Ремонт и благоустройство  4 одиночных могил |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **всего** | **7 826,0** | **3 438,7** | **3 996,0** | **391,3** | **0,0** | **Х** |
|  | **Итого** | **2020** | **32 086,4** | **2 208,4** | **3 847,5** | **26 030,5** | **0,0** |  |  |
| **2021** | **28 266,8** | **527,3** | **1 893,9** | **25 845,6** | **0,0** |
| **2022** | **28 666,8** | **703,0** | **2 098,2** | **25 865,6** | **0,0** |
| **2023** | **25 785,6** | **0,0** | **0,0** | **25 785,6** | **0,0** |
| **2024** | **25 785,6** | **0,0** | **0,0** | **25 785,6** | **0,0** |
| **2025** | **25 785,6** | **0,0** | **0,0** | **25 785,6** | **0,0** |
| **всего** | **166 376,8** | **3 438,7** | **7 839,6** | **155 098,5** | **0,0** |

Исполняющий обязанности начальника  
управления жилищно-коммунального хозяйства

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик А.В. Сугибин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы

ПОДПРОГРАММА

«Развитие, реконструкция, капитальный ремонт и содержание объектов

внешнего благоустройства муниципального образования город-курорт

Геленджик» на 2020-2025 годы

(далее - Подпрограмма)

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие, реконструкция, капитальный ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор Подпрограммы | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| Участники Подпрограммы | не предусмотрены |
| Проекты в составе Подпрограммы | не предусмотрены |
| Цель Подпрограммы | сохранность и развитие объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город-курорт Геленджик |
| Задачи Подпрограммы | проведение комплексных мероприятий по содержанию и обновлению благоустроенных территорий муниципального образования город-курорт Геленджик |
| Перечень целевых показателей Подпрограммы | количество аварийных деревьев на территории муниципального образования город-курорт Геленджик;  количество обслуживаемых мест захоронения;  количество обслуживаемых фонтанов;  количество потребленной электроэнергии при уличном освещении муниципального образования город-курорт Геленджик |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2020-2025 годы, этапы не предусмотрены |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы, в том числе на финансовое обеспечение проектов | общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик составляет 1 042 340,1 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 172 384,1 тыс. рублей;  2021 год – 173 991,2 тыс. рублей;  2022 год – 173 991,2 тыс. рублей;  2023 год – 173 991,2 тыс. рублей;  2024 год – 173 991,2 тыс. рублей;  2025 год – 173 991,2 тыс. рублей |

1. Цель, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач,

сроки и этапы реализации Подпрограммы

Цель Подпрограммы – сохранность и развитие объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город-курорт Геленджик.

Задача Подпрограммы – проведение комплексных мероприятий по содержанию и обновлению благоустроенных территорий муниципального образования город-курорт Геленджик.

Целевые показатели Подпрограммы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе, методика расчета целевых показателей Подпрограммы представлена в приложении №2 к муниципальной программе.

Срок реализации Подпрограммы - 2020-2025 годы. Этапы не предусмотрены.

2. Перечень мероприятий Подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы представлены в приложении к Подпрограмме.

3. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Реализация Подпрограммы предусматривается за счет средств местного бюджета.

Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федераль­ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие, реконструкция, капитальный ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства муниципального образования город-курорт Геленджик»  на 2020-2025 годы | | | | | |
| 2020 | 172 384,1 | 0,0 | 0,0 | 172 384,1 | 0,0 |
| 2021 | 173 991,2 | 0,0 | 0,0 | 173 991,2 | 0,0 |
| 2022 | 173 991,2 | 0,0 | 0,0 | 173 991,2 | 0,0 |
| 2023 | 173 991,2 | 0,0 | 0,0 | 173 991,2 | 0,0 |
| 2024 | 173 991,2 | 0,0 | 0,0 | 173 991,2 | 0,0 |
| 2025 | 173 991,2 | 0,0 | 0,0 | 173 991,2 | 0,0 |
| **Всего по Подпрограмме** | **1 042 340,1** | **0,0** | **0,0** | **1 042 340,1** | **0,0** |

4. Механизм реализации Подпрограммы

Текущее управление Подпрограммой осуществляет координатор – Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, которое:

- обеспечивает разработку и реализацию Подпрограммы;

- организует работу по достижению целевых показателей Подпрограммы;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Исполняющий обязанности начальника

управления жилищно-коммунального   
хозяйства администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик А.В. Сугибин

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  к подпрограмме «Развитие, реконструкция, капитальный ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства муниципального образования город-курорт Геленджик»  на 2020-2025 годы |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Развитие, реконструкция, капитальный ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства

муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель - сохранность и развитие объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город-курорт  Геленджик | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача - проведение комплексных мероприятий по содержанию и обновлению благоустроенных территорий муниципального  образования город-курорт Геленджик | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Благоустройство территорий муниципального образования город-курорт Геленджик, в том числе: | 2020 | 172 384,1 | 0,0 | 0,0 | 172 384,1 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 173 991,2 | 0,0 | 0,0 | 173 991,2 | 0,0 |
| 2022 | 173 991,2 | 0,0 | 0,0 | 173 991,2 | 0,0 |
| 2023 | 173 991,2 | 0,0 | 0,0 | 173 991,2 | 0,0 |
| 2024 | 173 991,2 | 0,0 | 0,0 | 173 991,2 | 0,0 |
| 2025 | 173 991,2 | 0,0 | 0,0 | 173 991,2 | 0,0 |
| **всего** | **1 042 340,1** | **0,0** | **0,0** | **1 042 340,1** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.1 | Озеленение | 2020 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 | Содержание зеленых насаждений города-курорта Геленджика и сельских округов, площадь – 51,1 га | Управление жилищно-коммуналь-  ного хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – управление ЖКХ) |
| 2021 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 |
| 2022 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 |
| 2023 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 |
| 2024 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 |
| 2025 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 |
| **всего** | **300 000,0** | **0,0** | **0,0** | **300 000,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.2 | Организация и содержание мест захоронения | 2020 | 3 365,5 | 0,0 | 0,0 | 3 365,5 | 0,0 | Обслуживание  25 мест захоронений в городе-курорте Геленджике и сельских округах | управление ЖКХ |
| 2021 | 3 365,5 | 0,0 | 0,0 | 3 365,5 | 0,0 |
| 2022 | 3 365,5 | 0,0 | 0,0 | 3 365,5 | 0,0 |
| 2023 | 3 365,5 | 0,0 | 0,0 | 3 365,5 | 0,0 |
| 2024 | 3 365,5 | 0,0 | 0,0 | 3 365,5 | 0,0 |
| 2025 | 3 365,5 | 0,0 | 0,0 | 3 365,5 | 0,0 |
| **всего** | **20 193,0** | **0,0** | **0,0** | **20 193,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.3 | Уборка и содержание пляжной территории | 2020 | 4 615,9 | 0,0 | 0,0 | 4 615,9 | 0,0 | Обслуживание  10 пляжей города-курорта Геленджика и сельских округов (с. Дивноморское, с. Кабардинка,  с. Архипо-Осиповка) | управление ЖКХ |
| 2021 | 4 615,9 | 0,0 | 0,0 | 4 615,9 | 0,0 |
| 2022 | 4 615,9 | 0,0 | 0,0 | 4 615,9 | 0,0 |
| 2023 | 4 615,9 | 0,0 | 0,0 | 4 615,9 | 0,0 |
| 2024 | 4 615,9 | 0,0 | 0,0 | 4 615,9 | 0,0 |
| 2025 | 4 615,9 | 0,0 | 0,0 | 4 615,9 | 0,0 |
| **всего** | **27 695,4** | **0,0** | **0,0** | **27 695,4** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.4 | Техническое обслуживание, ремонт и содержание фонтанов | 2020 | 5 670,9 | 0,0 | 0,0 | 5 670,9 | 0,0 | Техническое обслуживание, ремонт и содержание 11 фонтанов города-курорта Геленджика и сельских округов | управление ЖКХ |
| 2021 | 5 670,9 | 0,0 | 0,0 | 5 670,9 | 0,0 |
| 2022 | 5 670,9 | 0,0 | 0,0 | 5 670,9 | 0,0 |
| 2023 | 5 670,9 | 0,0 | 0,0 | 5 670,9 | 0,0 |
| 2024 | 5 670,9 | 0,0 | 0,0 | 5 670,9 | 0,0 |
| 2025 | 5 670,9 | 0,0 | 0,0 | 5 670,9 | 0,0 |
| **всего** | **34 025,4** | **0,0** | **0,0** | **34 025,4** | **0,0** | Х |
| 1.1.1.5 | Капитальный и текущий ремонт объектов внешнего благоустройства (тренажеров, оборудования детских, игровых и спортивных площадок, монументально-декоративных композиций, садово-парковых скульптур, въездных стел и памятных знаков), находящихся в казне муниципального образования город-курорт Геленджик | 2020 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | Обслуживание объектов внутреннего благоустройства города-курорта Геленджика и сельских округов в случае их поломки | управление ЖКХ |
| 2021 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |
| 2022 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |
| 2023 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |
| 2024 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |
| 2025 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |
| **всего** | **9 000,0** | **0,0** | **0,0** | **9 000,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.6 | Содержание парков и скверов в муниципальном образовании город-курорт Геленджик | 2020 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | Обслуживание парков и скверов в городе-курорте Геленджике и сельских округах | управление ЖКХ |
| 2021 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 |
| 2022 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 |
| 2023 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 |
| 2024 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 |
| 2025 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 |
| **всего** | **36 000,0** | **0,0** | **0,0** | **36 000,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.7 | Развитие и содержание наружного освещения, в том числе: | 2020 | 101 231,8 | 0,0 | 0,0 | 101 231,8 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 102 838,9 | 0,0 | 0,0 | 102 838,9 | 0,0 |
| 2022 | 102 838,9 | 0,0 | 0,0 | 102 838,9 | 0,0 |
| 2023 | 102 838,9 | 0,0 | 0,0 | 102 838,9 | 0,0 |
| 2024 | 102 838,9 | 0,0 | 0,0 | 102 838,9 | 0,0 |
| 2025 | 102 838,9 | 0,0 | 0,0 | 102 838,9 | 0,0 |
| **всего** | **615 426,3** | **0,0** | **0,0** | **615 426,3** | **0,0** | **Х** |
|  | Капитальный ремонт сетей уличного и декоративного освещения | 2020 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | Ремонт сетей уличного и декоративного освещения города-курорта Геленджика и сельских округов | управление ЖКХ |
| 2021 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 |
| 2022 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 |
| 2023 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 |
| 2024 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 |
| 2025 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 |
| **всего** | **24 000,0** | **0,0** | **0,0** | **24 000,0** | **0,0** | **Х** |
|  | Уличное освещение | 2020 | 81 705,4 | 0,0 | 0,0 | 81 705,4 | 0,0 | Оплата потребляемой электроэнергии в городе-курорте Геленджике и сельских округах при уличном освещении | управление ЖКХ |
| 2021 | 83 312,5 | 0,0 | 0,0 | 83 312,5 | 0,0 |
| 2022 | 83 312,5 | 0,0 | 0,0 | 83 312,5 | 0,0 |
| 2023 | 83 312,5 | 0,0 | 0,0 | 83 312,5 | 0,0 |
| 2024 | 83 312,5 | 0,0 | 0,0 | 83 312,5 | 0,0 |
| 2025 | 83 312,5 | 0,0 | 0,0 | 83 312,5 | 0,0 |
| **всего** | **498 267,9** | **0,0** | **0,0** | **498 267,9** | **0,0** | **Х** |
|  | Техническое обслуживание, содержание и ремонт, оформление заявок на получение технических условий, заключение договоров о технологическом присоединении, опломбирование и распломбирование счетчиков уличного и декоративного освещения муниципального образования город-курорт Геленджик, в том числе составление сметной документации | 2020 | 15 526,4 | 0,0 | 0,0 | 15 526,4 | 0,0 | Техническое обслуживание, содержание и ремонт 366 счетчиков уличного и декоративного освещения муниципального образования город-курорт Геленджик | управление ЖКХ |
| 2021 | 15 526,4 | 0,0 | 0,0 | 15 526,4 | 0,0 |
| 2022 | 15 526,4 | 0,0 | 0,0 | 15 526,4 | 0,0 |
| 2023 | 15 526,4 | 0,0 | 0,0 | 15 526,4 | 0,0 |
| 2024 | 15 526,4 | 0,0 | 0,0 | 15 526,4 | 0,0 |
| 2025 | 15 526,4 | 0,0 | 0,0 | 15 526,4 | 0,0 |
| **всего** | **93 158,4** | **0,0** | **0,0** | **93 158,4** | **0,0** | **Х** |
|  | **Итого по Подпрограмме** | **2020** | **172 384,1** | **0,0** | **0,0** | **172 384,1** | **0,0** |  |  |
| **2021** | **173 991,2** | **0,0** | **0,0** | **173 991,2** | **0,0** |
| **2022** | **173 991,2** | **0,0** | **0,0** | **173 991,2** | **0,0** |
| **2023** | **173 991,2** | **0,0** | **0,0** | **173 991,2** | **0,0** |
| **2024** | **173 991,2** | **0,0** | **0,0** | **173 991,2** | **0,0** |
| **2025** | **173 991,2** | **0,0** | **0,0** | **173 991,2** | **0,0** |
| **всего** | **1 042 340,1** | **0,0** | **0,0** | **1 042 340,1** | **0,0** | **Х** |

Исполняющий обязанности начальника  
управления жилищно-коммунального хозяйства

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик А.В. Сугибин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного

хозяйства муниципального

образования город-курорт

Геленджик» на 2020-2025 годы

ПОДПРОГРАММА

«Обращение с твердыми коммунальными отходами муниципального

образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы

(далее - Подпрограмма)

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами

муниципального образования город-курорт Геленджик»

на 2020-2025 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор Подпрограммы | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| Участники Подпрограммы | не предусмотрены |
| Проекты в составе Подпрограммы | не предусмотрены |
| Цель Подпрограммы | обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории муниципального образования город-курорт Геленджик |
| Задачи Подпрограммы | организация эффективной системы сбора и транспортировки твердых коммунальных отходов  (далее – ТКО) на территории муниципального образования город-курорт Геленджик |
| Перечень целевых показателей Подпрограммы | доля приобретенной спецтехники по сбору и транспортировке ТКО в муниципальных предприятиях коммунального комплекса;  доля утилизированных ТКО в общем объеме образовавшихся ТКО;  доля обустроенных мест (площадок) для накопления ТКО |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2020-2025 годы, этапы не предусмотрены |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы, в том числе на финансовое обеспечение проектов | общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик составляет 192 854,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 65 908,9 тыс. рублей;  2021 год – 25 389,2 тыс. рублей;  2022 год – 25 389,2 тыс. рублей;  2023 год – 25 389,2 тыс. рублей;  2024 год – 25 389,2 тыс. рублей;  2025 год – 25 389,2 тыс. рублей |

1. Цель, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач,

сроки и этапы реализации подпрограммы

Цель Подпрограммы – обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории муниципального образования город-курорт Геленджик.

Задача Подпрограммы – организация эффективной системы сбора и транспортировки ТКО на территории муниципального образования город-курорт Геленджик.

Целевые показатели Подпрограммы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе, методика расчета целевых показателей Подпрограммы представлена в приложении №2 к муниципальной программе.

Срок реализации Подпрограммы - 2020-2025 годы. Этапы не предусмотрены.

2. Перечень мероприятий Подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы представлены в приложении к Подпрограмме.

3. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Реализация Подпрограммы предусматривается за счет средств местного бюджета.

Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федераль­ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами муниципального  образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы | | | | | |
| 2020 | 65 908,9 | 0,0 | 0,0 | 65 908,9 | 0,0 |
| 2021 | 25 389,2 | 0,0 | 0,0 | 25 389,2 | 0,0 |
| 2022 | 25 389,2 | 0,0 | 0,0 | 25 389,2 | 0,0 |
| 2023 | 25 389,2 | 0,0 | 0,0 | 25 389,2 | 0,0 |
| 2024 | 25 389,2 | 0,0 | 0,0 | 25 389,2 | 0,0 |
| 2025 | 25 389,2 | 0,0 | 0,0 | 25 389,2 | 0,0 |
| **Всего по подпрограмме** | **192 854,9** | **0,0** | **0,0** | **192 854,9** | **0,0** |

4. Механизм реализации Подпрограммы

Текущее управление Подпрограммой осуществляет координатор – Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, которое:

- обеспечивает разработку и реализацию Подпрограммы;

- организует работу по достижению целевых показателей Подпрограммы;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Исполняющий обязанности начальника

управления жилищно-коммунального   
хозяйства администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик А.В. Сугибин

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  к подпрограмме «Обращение с твердыми  коммунальными отходами муниципального  образования город-курорт Геленджик»  на 2020-2025 годы |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Обращение с твердыми коммунальными отходами муниципального образования

город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель - обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача - организация эффективной системы сбора и транспортировки ТКО на территории муниципального образования город-курорт  Геленджик | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Организация сбора и транспортировки твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), в том числе: | 2020 | 65 908,9 | 0,0 | 0,0 | 65 908,9 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 25 389,2 | 0,0 | 0,0 | 25 389,2 | 0,0 |
| 2022 | 25 389,2 | 0,0 | 0,0 | 25 389,2 | 0,0 |
| 2023 | 25 389,2 | 0,0 | 0,0 | 25 389,2 | 0,0 |
| 2024 | 25 389,2 | 0,0 | 0,0 | 25 389,2 | 0,0 |
| 2025 | 25 389,2 | 0,0 | 0,0 | 25 389,2 | 0,0 |
| **всего** | **192 854,9** | **0,0** | **0,0** | **192 854,9** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.1 | Приобретение спецтехники и оборудования | 2020 | 40 519,7 | 0,0 | 0,0 | 40 519,7 | 0,0 | Приобретение экскаваторов-погрузчиков, самосвалов, мусоровозов и т.д. в 2020 году | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - управление ЖКХ) |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **40 519,7** | **0,0** | **0,0** | **40 519,7** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.2 | Организация сбора, накопления (в том числе раздельного) и транспортирование ТКО | 2020 | 25 389,2 | 0,0 | 0,0 | 25 389,2 | 0,0 | Уборка мусора в городе-курорте Геленджике и сельских округах | управление ЖКХ |
| 2021 | 25 389,2 | 0,0 | 0,0 | 25 389,2 | 0,0 |
| 2022 | 25 389,2 | 0,0 | 0,0 | 25 389,2 | 0,0 |
| 2023 | 25 389,2 | 0,0 | 0,0 | 25 389,2 | 0,0 |
| 2024 | 25 389,2 | 0,0 | 0,0 | 25 389,2 | 0,0 |
| 2025 | 25 389,2 | 0,0 | 0,0 | 25 389,2 | 0,0 |
| **всего** | **152 335,2** | **0,0** | **0,0** | **152 335,2** | **0,0** | **Х** |
|  | **Итого по Подпрограмме** | **2020** | **65 908,9** | **0,0** | **0,0** | **65 908,9** | **0,0** | **Х** |  |
| **2021** | **25 389,2** | **0,0** | **0,0** | **25 389,2** | **0,0** |
| **2022** | **25 389,2** | **0,0** | **0,0** | **25 389,2** | **0,0** |
| **2023** | **25 389,2** | **0,0** | **0,0** | **25 389,2** | **0,0** |
| **2024** | **25 389,2** | **0,0** | **0,0** | **25 389,2** | **0,0** |
| **2025** | **25 389,2** | **0,0** | **0,0** | **25 389,2** | **0,0** |
| **всего** | **192 854,9** | **0,0** | **0,0** | **192 854,9** | **0,0** |

Исполняющий обязанности начальника  
управления жилищно-коммунального хозяйства

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик А.В. Сугибин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного

хозяйства муниципального

образования город-курорт

Геленджик» на 2020-2025 годы

ПОДПРОГРАММА

«Развитие дорожного хозяйства муниципального образования

город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы

(далее - Подпрограмма)

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор Подпрограммы | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| Участники Подпрограммы | не предусмотрены |
| Проекты в составе Подпрограммы | не предусмотрены |
| Цель Подпрограммы | развитие сети автомобильных дорог местного значения муниципального образования город-курорт Геленджик, повышение транспортно-эксплуатационного состояния и создание условий для комфортного проживания граждан |
| Задачи Подпрограммы | обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения на территории муниципального образования город-курорт Геленджик |
| Перечень целевых показателей Подпрограммы | доля дорог, подлежащих уборке, содержанию и ремонту улично-дорожной сети муниципального образования город-курорт Геленджик;  доля протяженности капитально отремонтированных (отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;  доля протяженности систем ливневой канализации, нуждающейся в ремонте, в общей протяженности ливневой канализации |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2020-2025 годы, этапы не предусмотрены |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы, в том числе на финансовое обеспечение проектов | общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик составляет 1 493 384,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 246 611,0 тыс. рублей;  2021 год – 249 354,6 тыс. рублей;  2022 год – 249 354,6 тыс. рублей;  2023 год – 249 354,6 тыс. рублей;  2024 год – 249 354,6 тыс. рублей;  2025 год – 249 354,6 тыс. рублей |

1. Цель, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач,

сроки и этапы реализации Подпрограммы

Цель Подпрограммы – развитие сети автомобильных дорог местного значения муниципального образования город-курорт Геленджик, повышение транспортно-эксплуатационного состояния и создание условий для комфортного проживания граждан.

Задача Подпрограммы – обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения на территории муниципального образования город-курорт Геленджик.

Целевые показатели Подпрограммы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе, методика расчета целевых показателей Подпрограммы представлена в приложении №2 к муниципальной программе.

Срок реализации Подпрограммы – 2020-2025 годы. Этапы не предусмотрены.

2. Перечень мероприятий Подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы представлены в приложении к Подпрограмме.

3. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Реализация Подпрограммы предусматривается за счет средств местного бюджета.

Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федераль­ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы | | | | | |
| 2020 | 246 611,0 | 0,0 | 0,0 | 246 611,0 | 0,0 |
| 2021 | 249 354,6 | 0,0 | 0,0 | 249 354,6 | 0,0 |
| 2022 | 249 354,6 | 0,0 | 0,0 | 249 354,6 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2023 | 249 354,6 | 0,0 | 0,0 | 249 354,6 | 0,0 |
| 2024 | 249 354,6 | 0,0 | 0,0 | 249 354,6 | 0,0 |
| 2025 | 249 354,6 | 0,0 | 0,0 | 249 354,6 | 0,0 |
| **Всего по Подпрограмме** | **1 493 384,0** | **0,0** | **0,0** | **1 493 384,0** | **0,0** |

4. Механизм реализации Подпрограммы

Текущее управление Подпрограммой осуществляет координатор – Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, которое:

- обеспечивает разработку и реализацию Подпрограммы;

- организует работу по достижению целевых показателей Подпрограммы;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Исполняющий обязанности начальника

управления жилищно-коммунального   
хозяйства администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик А.В. Сугибин

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  к подпрограмме «Развитие  дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик»  на 2020-2025 годы |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ   
«Развитие дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель - развитие сети автомобильных дорог местного значения муниципального образования город-курорт Геленджик, повышение транспортно-эксплуатационного состояния и создание условий для комфортного проживания граждан | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача - обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Содержание улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры, в том числе: | 2020 | 246 611,0 | 0,0 | 0,0 | 246 611,0 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 249 354,6 | 0,0 | 0,0 | 249 354,6 | 0,0 |
| 2022 | 249 354,6 | 0,0 | 0,0 | 249 354,6 | 0,0 |
| 2023 | 249 354,6 | 0,0 | 0,0 | 249 354,6 | 0,0 |
| 2024 | 249 354,6 | 0,0 | 0,0 | 249 354,6 | 0,0 |
| 2025 | 249 354,6 | 0,0 | 0,0 | 249 354,6 | 0,0 |
| **всего** | **1 493 384,0** | **0,0** | **0,0** | **1 493 384,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.1 | Содержание улично-дорожной сети в осенне-зимний период | 2020 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | Содержание улиц, перекрестков, пешеходных переходов в осенне-зимний период | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – управление ЖКХ) |
| 2021 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |
| 2022 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |
| 2023 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |
| 2024 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |
| 2025 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |
| **всего** | **9 000,0** | **0,0** | **0,0** | **9 000,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.2 | Уборка улично-дорожной сети | 2020 | 117 500,0 | 0,0 | 0,0 | 117 500,0 | 0,0 | Обеспечение уборки улиц, перекрестков, пешеходных переходов в городе-курорте Геленджике и сельских округах | управление ЖКХ |
| 2021 | 117 500,0 | 0,0 | 0,0 | 117 500,0 | 0,0 |
| 2022 | 117 500,0 | 0,0 | 0,0 | 117 500,0 | 0,0 |
| 2023 | 117 500,0 | 0,0 | 0,0 | 117 500,0 | 0,0 |
| 2024 | 117 500,0 | 0,0 | 0,0 | 117 500,0 | 0,0 |
| 2025 | 117 500,0 | 0,0 | 0,0 | 117 500,0 | 0,0 |
| **всего** | **705 000,0** | **0,0** | **0,0** | **705 000,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.3 | Ремонт улично-дорожной сети | 2020 | 55 075,0 | 0,0 | 0,0 | 55 075,0 | 0,0 | Капитальный ремонт дорог в городе-курорте Геленджике и сельских округах | управление ЖКХ |
| 2021 | 56 885,9 | 0,0 | 0,0 | 56 885,9 | 0,0 |
| 2022 | 56 885,9 | 0,0 | 0,0 | 56 885,9 | 0,0 |
| 2023 | 56 885,9 | 0,0 | 0,0 | 56 885,9 | 0,0 |
| 2024 | 56 885,9 | 0,0 | 0,0 | 56 885,9 | 0,0 |
| 2025 | 56 885,9 | 0,0 | 0,0 | 56 885,9 | 0,0 |
| **всего** | **339 504,5** | **0,0** | **0,0** | **339 504,5** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.4 | Капитальный ремонт и ремонт балюстрад набережных муниципального образования город-курорт Геленджик | 2020 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | Содержание балюстрад, набережных в городе-курорте Геленджике и сельских округах | управление ЖКХ |
| 2021 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| 2022 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| 2023 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| 2024 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| 2025 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
|  |  | **всего** | **30 000,0** | **0,0** | **0,0** | **30 000,0** | **0,0** | **Х** |  |
| 1.1.1.5 | Капитальный ремонт и ремонт светофоров, дорожных знаков, автобусных остановок, дорожной разметки и перильных ограждений | 2020 | 54 760,0 | 0,0 | 0,0 | 54 760,0 | 0,0 | Содержание дорожной инфраструктуры в городе-курорте Геленджике и сельских округах | управление ЖКХ |
| 2021 | 55 692,7 | 0,0 | 0,0 | 55 692,7 | 0,0 |
| 2022 | 55 692,7 | 0,0 | 0,0 | 55 692,7 | 0,0 |
| 2023 | 55 692,7 | 0,0 | 0,0 | 55 692,7 | 0,0 |
| 2024 | 55 692,7 | 0,0 | 0,0 | 55 692,7 | 0,0 |
| 2025 | 55 692,7 | 0,0 | 0,0 | 55 692,7 | 0,0 |
| **всего** | **333 223,5** | **0,0** | **0,0** | **333 223,5** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.6 | Содержание ливневой канализации, ведение наблюдений, мониторинга и осуществление лабораторного контроля за водными объектами | 2020 | 10 240,0 | 0,0 | 0,0 | 10 240,0 | 0,0 | Поддержание в рабочем состоянии ливневой канализации в городе-курорте Геленджике и сельских округах | управление ЖКХ |
| 2021 | 10 240,0 | 0,0 | 0,0 | 10 240,0 | 0,0 |
| 2022 | 10 240,0 | 0,0 | 0,0 | 10 240,0 | 0,0 |
| 2023 | 10 240,0 | 0,0 | 0,0 | 10 240,0 | 0,0 |
| 2024 | 10 240,0 | 0,0 | 0,0 | 10 240,0 | 0,0 |
| 2025 | 10 240,0 | 0,0 | 0,0 | 10 240,0 | 0,0 |
| **всего** | **61 440,0** | **0,0** | **0,0** | **61 440,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.7 | Капитальный ремонт и ремонт ливневой канализации | 2020 | 2 536,0 | 0,0 | 0,0 | 2 536,0 | 0,0 | Ремонт ливневой канализации в городе-курорте Геленджике и сельских округах | управление ЖКХ |
| 2021 | 2 536,0 | 0,0 | 0,0 | 2 536,0 | 0,0 |
| 2022 | 2 536,0 | 0,0 | 0,0 | 2 536,0 | 0,0 |
| 2023 | 2 536,0 | 0,0 | 0,0 | 2 536,0 | 0,0 |
| 2024 | 2 536,0 | 0,0 | 0,0 | 2 536,0 | 0,0 |
| 2025 | 2 536,0 | 0,0 | 0,0 | 2 536,0 | 0,0 |
| **всего** | **15 216,0** | **0,0** | **0,0** | **15 216,0** | **0,0** | **Х** |
|  | **Итого по Подпрограмме** | **2020** | **246 611,0** | **0,0** | **0,0** | **246 611,0** | **0,0** | **Х** |  |
| **2021** | **249 354,6** | **0,0** | **0,0** | **249 354,6** | **0,0** |
| **2022** | **249 354,6** | **0,0** | **0,0** | **249 354,6** | **0,0** |
| **2023** | **249 354,6** | **0,0** | **0,0** | **249 354,6** | **0,0** |
| **2024** | **249 354,6** | **0,0** | **0,0** | **249 354,6** | **0,0** |
| **2025** | **249 354,6** | **0,0** | **0,0** | **249 354,6** | **0,0** |
| **всего** | **1 493 384,0** | **0,0** | **0,0** | **1 493 384,0** | **0,0** |

Исполняющий обязанности начальника управления

жилищно-коммунального хозяйства администрации

муниципального образования город-курорт Геленджик А.В. Сугибин